| 2023年主城区在建项目“双随机、一公开”问题台账 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查问题 | 处理情况 |
| 1 | 东湖森林香亭及东湖峰璟（四期）地基处理部分 | 邯郸市康达房地产开发有限责任公司 | 中交建筑集团有限公司 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | - 项目经理变更未在主管部门备案； - 劳动合同签订不规范； | 限期整改 |
| 2 | 大美臻园 | 河北臻美房地产开发有限公司 | 邯郸市祥丰建筑有限公司 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 1.部分施工材料未备案； | 限期整改 |
| 3 | 汉城华都沿街(人民路）公建C、D座地基处理部分 | 河北渊浩房地产开发有限公司 | 河北辰翔建筑安装集团有限公司 | 河北海钰工程监理有限公司 | 1.防水材料部分未备案； | 限期整改 |
| 4 | 骏悦雅居项目 | 邯郸市骏悦房地产开发有限公司 | 河北赞润建筑工程有限公司 | 天恒项目管理集团有限公司 | - 劳动合同签订不规范； - 监理例会纪要不完整，总监到岗率低 | 限期整改 |
| 5 | 汉光悦府项目一期 | 邯郸市中船久华房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | - 劳务合同、监理合同签订不规范； - 防水材料未备案； | 限期整改 |
| 6 | 填池枫林（南区）2#-7#配套 | 二航（邯郸）建设有限公司 | 中交第二航务工程有限公司 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | - 劳务合同签订不规范； - 监理日志记录不全面； | 限期整改 |
| 7 | 江城首邑商务办公楼、S4#- S6#商业 | 河北江城房地产开发有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | - 项目部人员配备不足； - 塔吊人员配备不全； - 监理合同签订不规范 | 限期整改 |
| 8 | 东湖森林绿苑二期 | 邯郸市康达房地产开发有限责任公司 | 北京新兴保信建设工程有限公司 | 河北德润工程项目管理有限公司 | - 专业分包合同名称不规范； - 塔吊人员配备不全； | 限期整改 |
| 9 | 东方国际大厦及东方雅苑项目 | 邯郸市宏为房地产开发有限公司 | 华融建筑工程（集团）有限公司 | 河北嘉澳工程项目管理有限公司 | - 防水专业分包合同签订不规范； - 门窗和防水材料未备案； - 监理例会记录不规范；总监到岗率低 | 限期整改 |
| 10 | 鑫都汇商业地块项目A、B、C座及地下车库 | 邯郸市鑫鑫房地产开发有限公司 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 河北耀荣工程项目管理咨询有限公司 | - 总包单位签订劳动合同不规范； - 监理例会记录签到不规范； | 限期整改 |
| 11 | 海德雅居 | 邯郸保利禾辰房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 富利建设集团有限公司 | 河北耀荣工程项目管理咨询有限公司 | - 监理例会签到不规范； - 部分建筑材料未备案； | 限期整改 |
| 12 | 红星·檀越凌云苑1#-8#住宅楼 | 邯郸市星檀惠房地产开发有限公司 | 双晟建工有限公司 | 河北大洋工程项目管理有限公司 | 1.门窗和防火门未备案； | 限期整改 |